Утвержден

решением общего

собрания от 1 августа 2018 года

Председатель ТОС «Аэропорт»

____________Т.А. Чупрова

Целевой социальный проект

«Благоустройство территории возле памятника

погибшим воинам»

Название проекта: «Благоустройство территории возле памятника погибшим воинам».

Заявитель проекта:	Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая «Аэропорт».

Руководитель проекта:	Председатель местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая «Аэропорт» Чупрова Татьяна Афанасьевна.

Адрес: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Хабариха, ул. Полевая, д. 16.

Телефон: 8(82141)94458(раб), 8(82141)94134(дом), 89120943504 (моб).

2018 г.

1. Текущее состояние реализации Проекта

В 2017 году члены ТОС «Аэропорт» на собрании актива ТОС, с одобрения местных жителей, решили  осуществить  проект «Замена памятника погибшим воинам».  Памятник будет установлен в сентябре 2018 года.  Но недостаточно только поставить новый памятник, нужно облагородить территорию возле него. Поэтому жителями села Хабариха было принято решение реализовать проект «Благоустройство территории возле памятника погибшим воинам» (далее – Проект).

В рамках данного Проекта силами добровольцев и жителей села будет проведена большая работа по благоустройству территории памятника. Территорию и дорожку перед памятником планируется вымостить тротуарной плиткой.

Мы хотим, чтобы у нас были островки памяти об историческом прошлом села, района, Родины!

В результате реализации Проекта решится ряд социально важных задач:

- улучшение условий для патриотического воспитания детей и молодежи сельского поселения «Хабариха»;

- значительное преображение облика села, благоустройство территории;

- сохранение и популяризация объектов культуры и истории.

2. Цели и задачи Проекта

Цель Проекта:   увековечивание памяти воинов – земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Задачи Проекта:

1. Возведение культурно-исторического объекта, облагораживание территории центральной части села.

2. Создание условий  для проведения массовых и  торжественных  мероприятий патриотической направленности, связанных с памятными историческими датами.

3.  Повышение активности и сплоченности жителей села Хабариха путем участия в общественно-полезной деятельности.

3. Обоснование целесообразности  реализации  Проекта

В целях увековечивания памяти воинов – земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, патриотического воспитания детей и молодежи  необходимо создавать соответствующие условия, в том числе обустраивать и поддерживать в удовлетворительном состоянии памятные места. Одним из таких мест в с.Хабариха является памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Состояние памятника было таковым, что требовалась его замена. Благодаря участию в конкурсе проектов СО НКО на получение субсидий из бюджета МР «Усть-Цилемский» в 2017 году,  ТОСу «Аэропорт» удалось выиграть грант и на условиях софинансирования  организовать работу по приобретению и замене памятника. Однако, территория, прилегающая к памятнику, тоже требует благоустройства. Поэтому было принято решение о проведении очередного этапа работ по приданию эстетичного вида территории памятника.

Работы по благоустройству территории  планируется провести силами добровольцев, которые произведут укладку плитки. Жители села будут приглашены для оказания помощи по очистке территории от мусора, растительности и выравниванию площадки.

Памятник погибшим воинам имеет большое значение для каждого жителя сельского поселения «Хабариха» и гостей села независимо от возраста и рода деятельности. Приведение в порядок территории памятника позволит организовывать массовые мероприятия  патриотической направленности,   улучшит внешний облик села, даст возможность любому желающему прийти и почтить память людей, отдавших свою жизнь во имя Родины и будущих поколений.

4. Основные мероприятия и методы  реализации проекта

Реализации Проекта будет произведена в несколько этапов:

Этап 1. Проведение подготовительных работ. На данном этапе планируется: приобретение необходимых строительных материалов, подбор добровольцев, техники, информирование жителей с.Хабариха о проведении работ с целью привлечения их к непосредственному участию в мероприятиях по реализации проекта.

Этап 2. Осуществление основных  работ. На данном этапе планируется проведение работ по подготовке территории памятника, укладка тротуарной плитки, облагораживание территории памятника.

Этап 3. Подведение результатов реализации проекта. На данном этапе планируется осуществление  информирования населения в сети Интернет и в районной газете «Красная Печора» о ходе и результатах реализации проекта, поощрение активных участников проекта.

Для реализации мероприятий Проекта  имеются следующие материально-технические ресурсы:

- помещение 30 м2 для проведения собраний, рабочих совещаний (выделено администрацией СП «Хабариха» в безвозмездное пользование);

- офисная техника для подготовки документов (компьютер, телефон, принтер) (предоставлена администрацией СП «Хабариха»  в безвозмездное пользование),

- рабочий инвентарь для строительства  дорожки (лопаты, молотки, топоры).

5. Рабочий план реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Место и сроки проведения | Целевая аудитория, количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта | Усть-Цилемский район, с. Хабариха сентябрь 2018 г. - август 2019 г. | ТОС «Аэропорт», администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 2 | Приобретение и доставка строительных материалов | Усть-Цилемский район, с. Хабариха октябрь 2018 г. - январь 2019 г. | ТОС «Аэропорт», организация, привлеченная для доставки стройматериалов |
| 3 | Подготовка территории памятника: очистка тер-ритории от мусора и растительности, вырав-нивание площадки | Усть-Цилемский район, с. Хабариха Май - июнь 2019 г. | 5 человек – добровольцы, 25 человек (жители с. Хабариха), тракторист Чупров А. А. |
| 4 | Укладка тротуарной плитки | Усть-Цилемский район, с. Хабариха июнь 2019 г. | 5 человек (добровольцы) |
| 5 | Подведение итогов реа-лизации проекта: про-ведение на территории памятника мероприятия, приуроченного ко Дню памяти и скорби, поощ-рение активных участни-ков проекта, размещение информационных мате-риалов о реализации проекта | Усть-Цилемский район, с. Хабариха июнь 2019 г. | 100 человек (участники мероприятий по реализации проекта, учащиеся школы, ветераны войны и труда, жители и гости с.Хабариха) |

6. Ожидаемые результаты от реализации  Проекта

Общий контроль реализации Проекта и оперативный контроль реализации Проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на реализацию Проекта финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Аэропорт».

Показатели эффективности и результативности реализации Проекта:

| № п/п | Показатель эффективности и результативности реализации Проекта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), жителей | 5 добровольцев, 25 жителей с. Хабариха |
| 2. | Количество памятных мест, подлежащих благоустройству на территории сельского поселения «Хабариха» | 1 |
| 3. | Обеспечение условий для проведения мероприятий патриотической направленности в с.Хабариха с охватом целевой аудитории, (человек) | 300 |
| 4. | Освещение в СМИ информации о ходе и итогах реализации проекта, (единиц) | 3 |
| 5. | Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Проект | 1 |

7. Дальнейшее развитие Проекта:

Сохранность объекта и дальнейший  уход за  территорией  памятника обеспечат члены ТОС и жители села Хабариха.

ТОС будет продолжать работу по благоустройству территории с.Хабариха и принимать участие в конкурсах проектов для привлечения средств на эти цели.

8. Смета расходов на реализацию Проекта

Полная стоимость Проекта:  95250 рублей.

Объем собственных средств, направленных на реализацию Проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев:  55250 рублей, в том числе труд добровольцев - 18750 рублей.

Запрашиваемая сумма субсидии: 40000 рублей.

| № п/п | Наименование расходов | За счет запрашиваемой субсидии (рублей) | За счет собственных средств (рублей) | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на оплату труда, источником которых не являются денежные средства (расходы на привлечение к реализации проекта добровольцев) | 0,00 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| 2. | Оплата товаров, работ, услуг | 40 000,00 | 36 500,00 | 76 500,00 |
|  | Всего по смете: | 40 000,00 | 55 250,00 | 95 250,00 |

Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:

1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта. Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, сентябрь 2018 г. -  август 2019 г.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оплата товаров, работ, услуг | 30 000,00 | 0,00 | Юридическое сопровождение проекта по договору оказания услуг: 15000 руб. Бухгалтерское сопровождение проекта по договору оказания услуг: 15000 руб. |
|  | Итого: | 30 000,00 | 0,00 | Х |

2. Наименование мероприятия: Приобретение  и доставка строительных материалов. Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, октябрь 2018 г. – январь 2019 г.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оплата товаров, работ, услуг | 42500,00 | 40 000,00 | Приобретение строительных материалов для укладки дорожки: Плитка: 200 * 150 = 30 000 руб. Бордюр: 50 * 200 = 10 000 руб. Цемент: 5 * 500 = 2 500 руб. |
|  | Итого: | 42500,00 | 40 000,00 | Х |

3. Наименование мероприятия: Подготовка территории  памятника: очистка территории от мусора и растительности; выравнивание площадки. Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район,  с. Хабариха,  май - июнь 2019 г.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Оплата труда | 6 250,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для очистки территории от мусора и растительности: 10 часов * 125 руб./час * 5 чел. = 6 250 руб. |
| 3.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 4 000,00 | 0,00 | Аренда транспорта (трактор) для выравнивания площадки: 4 часов * 1000 руб./час = 4 000 руб. |
|  | Итого: | 10 250,00 | 0,00 | Х |

4. Наименование мероприятия: Укладка тротуарной плитки.

Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха,  июнь 2019 г.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Оплата труда | 12 500,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для укладки плитки: 20 часов * 125 руб./час. * 5 чел. = 12 500 руб. |
|  | Итого: | 12 500,00 | 0,00 | Х |

5. Наименование мероприятия: Подведение итогов реализации проекта: проведение на территории памятника мероприятия, приуроченного ко Дню памяти и скорби, поощрение активных участников  проекта, размещение информационных материалов о реализации проекта.

Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха,  июнь 2019 г.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Оплата товаров, услуг | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Итого по смете: | 95 250,00 | 40 000,00 | Х |

________________