Утвержден

решением общего

собрания от 22 июня 2015 года

Глава сельского поселения

«Хабариха»

____________Е.А Поздеева

(по доверенности №49 от29.12.014г.)

Целевой социальный проект

«Строительство тротуаров по улицам Полевой и Сосновой»

Название проекта: «Строительство тротуаров по улицам Полевой и Сосновой».

Заявитель проекта:	Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая "Аэропорт".

Руководитель проекта:	Председатель Местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая "Аэропорт" Чупрова Татьяна Афанасьевна.

Адрес: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Хабариха, ул. Полевая, 16.

Телефон: 88214194458(раб),88214194134(дом), 89120943504(моб).

2015 г.

2.1. «Текущее состояние реализации проекта»

В Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года отмечено, что одним из главных принципов стратегического выбора Республики Коми является: забота о людях – обеспечение достойных условий жизни для всех жителей Республики Коми вне зависимости от их принадлежности к конкретным социальным группам (возрастным, территориальным, национальным, культурным, религиозным, профессиональным, политическим).

Проект «Строительство тротуаров по улицам Полевой и Сосновой» соответствует  стратегическим приоритетами социально-экономического развития Республики Коми — обеспечение безопасности жизни населения, обеспечение комфортных условий проживания.

Перед жителями как улиц Полевая и Сосновая, так и села Хабариха в целом (более 300 человек), стоит такая проблема, как отсутствие тротуара. Улицы застроены частными домами. В основном в этих домах проживают молодые семьи с детьми дошкольного и школьного возраста. Поход на работу, в школу, в детский сад, по магазинам сопряжены с высоким риском, так как людям необходимо идти вдоль автодороги, по которой мчатся легковые и грузовые машины. Детские коляски на обочинах дороги застревают в песке, и люди вынуждены выходить на проезжую часть. Весной и осенью образуются большие лужи, летом сыпучий песок и людям также приходится выходить на полотно дороги, обходя все преграды.

Поэтому появилась необходимость в строительстве деревянных тротуаров шириной 70 см и длиной 800 метров вдоль улиц Сосновая и Полевая на территории ТОС «Аэропорт». Тротуарная дорожка будет проходить вдоль основной автодороги по правой стороне каждой из улиц. Планируется очистить территорию, заказать строительные материалы и сколотить тротурные дорожки.

В результате реализации проекта «Строительство тротуаров по улицам Полевой и Сосновой» решится ряд социально важных задач:

- обеспечение безопасности населения;

- улучшение условий проживания на территории с. Хабариха;

- значительное преображение облика села, благоустройство территории.

2.2. «Цели и задачи проекта»

Цель проекта:

- Благоустройство территории ТОС «Аэропорт»

Задачи проекта:

- строительство пешеходных тротуаров по улицам Полевая и Сосновая;

- обеспечение безопасности дорожного движения (на территории ТОС «Аэропорт»).

2.3. «Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта»

Основные мероприятия:

Проект рассчитан на 2015 год и осуществляется в один этап: будут произведены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований тротуаров, а также по строительству деревянных тротуаров. Места строительства тротуаров будут очищены от мусора и растительности.

Календарный план реализации Проекта:

| № | Наименование мероприятия | Место и сроки проведения | Целевая аудитория, количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта | Усть-Цилемский район, с. Хабариха сентябрь-ноябрь 2015 г. | 2 организации |
| 2 | Очистка территории будущих тротуаров от мусора и растительности | Усть-Цилемский район, с. Хабариха сентябрь 2015 г. | 10 человек (добровольцы), тракторист Чупров А. А. |
| 3 | Заказ строительных материалов для строительства тротуаров | Усть-Цилемский район, с. Хабариха сентябрь-октябрь 2015 г. | 1 человек (председатель ТОС «Аэропорт») |
| 4 | Строительство деревянных тротуаров, благоустройство территории | Усть-Цилемский район, с. Хабариха октябрь 2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| 5 | Торжественное открытие новых тротуаров и информационное освещение проекта | Усть-Цилемский район, с. Хабариха ноябрь 2014 г. | Жители села Хабариха |

2.4. «Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки»

Общий контроль реализации проекта осуществляется ТОС «Аэропорт».

Оперативный контроль реализации проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на реализацию проекта «Строительство тротуаров по улицам Полевой и Сосновой» финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Аэропорт».

Конкретные количественные результаты:

- В реализации проекта будут задействованы 10 добровольцев;

- Будет построен тротуар длиной 800 м.

- Будет улучшена инфраструктура для 300 человек;

- Ход реализации проекта планируется освещать в СМИ, количество публикаций — 1.

Оценка результатов:

- Оценка результатов будет проводиться посредством опроса и анкетирования жителей.

Дальнейшее развитие проекта:

Ремонт и профилактические работы будут проводиться жителями сп. Хабариха и за их счет.

2.5. «Ресурсное обеспечение Проекта»

- Полная стоимость проекта: 281 250 рублей.

- Объем собственных средств, направленных на реализацию проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев: 81 250 рублей, в том числе:

- Труд добровольцев: 81 250 рублей;

- Запрашиваемая сумма субсидии: 200 000 рублей.

Для реализации мероприятий проекта «Строительство тротуаров по улицам Полевой и Сосновой» имеются следующие материально-технические ресурсы:

- Помещение 30 м2 для проведения собраний, рабочих совещаний (выделено администрацией СП «Хабариха» в безвозмездное пользование);

- Офисная техника для подготовки документов (компьютер, телефон, принтер) (предоставлено администрацией СП Хабариха в безвозмездное пользование),

- Рабочий инвентарь для строительства  тротуаров (пилы,  лопаты, молотки, топоры)

Раздел 3. «Смета планируемых затрат на реализацию Проекта»

| № п/п | Наименование расходов | За счет запрашиваемой субсидии (рублей) | За счет собственных средств (рублей) | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда | 0,00 | 81 250,00 | 81 250,00 |
| 2. | Оплата товаров, работ, услуг | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  | Всего по смете: | 200 000,00 | 81 250,00 | 281 250,00 |

Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:

1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта.

Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, сентябрь-ноябрь 2015 г.

Целевая аудитория: 1 организация.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оплата труда | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 30 000,00 | 30 000,00 | Юридическое сопровождение проекта по договору оказания услуг: 15000 руб. Бухгалтерское сопровождение проекта по договору оказания услуг: 15000 руб. |
|  | Итого: | 30 000,00 | 30 000,00 | Х |

2. Наименование мероприятия:Очистка территории будущих тротуаров от мусора и растительности.

Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, сентябрь 2015 г.

Целевая аудитория:10 человек (добровольцы).

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оплата труда | 18 750,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для очистки территории от мусора и растительности: 15 часов * 125 руб./час * 10 чел. = 18750 руб. |
| 2.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 8 000,00 | 8 000,00 | Аренда транспорта (трактор) для погрузки и вывоза мусора: 8 часов * 1000 руб./час = 8 000 руб. |
|  | Итого: | 26 750,00 | 8 000,00 | Х |

3. Наименование мероприятия: Заказ строительных материалов для строительства тротуаров.

Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, сентябрь-октябрь 2015 г.

Целевая аудитория: 1 человек (председатель ТОС).

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Оплата труда | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 155 000,00 | 155 000,00 | Приобретение строительных материалов для строительства тротуаров: Столбы для подстилающих и выравнивающих слоев: 12,5 м3 * 4000 руб./м3 = 50 000 руб. Необрезная доска: 35 м3 * 3000 руб./м3 = 105 000 руб. |
|  | Итого: | 155 000,00 | 155 000,00 | Х |

4. Наименование мероприятия:Строительство деревянных тротуаров, благоустройство территории.

Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, октябрь 2015 г.

Целевая аудитория:10 человек (добровольцы).

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Оплата труда | 62 500,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для строительства тротуаров: 50 часов * 125 руб./час. * 10 чел. = 62 500 руб. |
| 4.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 7 000,00 | 7 000,00 | Аренда транспорта (трактор) для подвоза и выгрузки строительных материалов: 7 часов * 1000 руб./час = 7000 руб. |
|  | Итого: | 69 500,00 | 7 000,00 | Х |
|  | Итого по смете: | 281 250,00 | 200 000,00 | Х |

Раздел 4. «Показатели результативности и эффективности реализации проекта»

| №п/п | Показатель результативности | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), (человек) | 10 |
| 2. | Охват целевой аудитории, (человек) | 300 |
| 3. | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, (единиц) | 1 |
| 4. | Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Проект | 1 |
| 5 | Длина отремонтированных тротуаров, метров | 800 |